1.19 Определение ключевых метрик эффективности ИС

Для оценки эффективности системы после внедрения разработана система показателей. Ключевыми метриками являются среднее время регистрации документа, среднее время согласования, доля документов, исполненных в срок, количество просроченных поручений, число обращений в службу поддержки, время отклика системы, количество одновременно работающих пользователей, доля автоматизированных операций, удовлетворённость пользователей. Дополнительно измеряются экономия рабочего времени сотрудников, снижение затрат на бумагу и печать, ускорение поиска документов. Сбор метрик осуществляется автоматически средствами системы и путём периодических опросов пользователей. На основе этих показателей принимаются решения о доработке системы.

1.21 Создание плана внедрения ИС

Внедрение системы включает несколько этапов. Сначала проводится подготовка инфраструктуры и установка серверного программного обеспечения. Затем выполняется настройка базы данных и миграция существующих документов. Далее следует обучение пользователей и опытная эксплуатация. После успешного прохождения опытной эксплуатации система переводится в промышленную эксплуатацию. Возможными рисками являются сопротивление пользователей, ошибки при миграции данных, сбои оборудования и недостаточная квалификация сотрудников. Для устранения этих рисков проводится предварительное обучение, тестовый перенос данных, резервное копирование и назначение ответственных за поддержку на начальном этапе.